ITENS A MIGRAR DO PROTHEUS PARA O CRM (CAMPOS OBRIGATÓRIOS)

| Área / Base | Origem Protheus | Campos a Migrar | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Clientes (SA1) | Tabela SA1 | CNPJ, Razão Social, Nome fantasia, IE, Endereço, Cidade, UF, Segmento, CNES*, Porte do hospital, Contatos (compras, engenharia, diretoria), E-mail, Telefone | *CNES é essencial para qualificação e cruzamento de dados |
| Histórico de propostas | Tabelas SCJ / SCK | Nº proposta, data, valor, itens cotados, responsável comercial, status | Para criar baseline de oportunidades reativáveis |
| Tabelas de Preço | Protheus (Tabelas personalizadas) | Tabela de preço vigente, condições comerciais, famílias de produtos, SKU Protheus | Necessário para CRM montar propostas coerentes |
| Produtos / SKUs | Protheus (SB1 / SBM) | Código Protheus, nome comercial, família, subgrupo, ficha técnica básica | Para vincular às oportunidades |
| Representantes | Cadastro representante Protheus | Nome, CNPJ, região, telefone | Para integração com módulo de representantes no CRM |
| Histórico de OS | Protheus / TOTVS AT | Equipamentos instalados, nº OS, datas | Para alimentar pós-venda e NPS |

ITENS DE TI / PROTHEUS / ADMINISTRAÇÃO DO BITRIX24

| Área / Necessidade | Ação Técnica | Responsável | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Administração CRM | Criar Admin Master Bitrix24 (Paulo + Bruno) | Paulo / Bruno | Alta |
| Configuração Digital | Validar DNS, SPF, DKIM, DMARC | Paulo / Bruno | Alta |
| WhatsApp API | Configurar canal oficial e webhook | Paulo / Bruno | Alta |
| Integração Sites → CRM | Formulários via Bitrix24 (Mendel, Salk, ver se Manager e Dayho?) | Paulo / Bruno | Alta |
| Integração CRM ↔ Protheus | Mapear SA1 (clientes), SCJ/SCK (propostas), SC5/SC6 (pedido de venda), SB1/SBM (produtos) | Paulo / Bruno | Crítica |
| Base Protheus → CRM | Exportar clientes, CNES, contatos, segmentos, propostas | Paulo / Bruno | Crítica |
| Tabelas de Preço | Exportar tabelas de preço Protheus para CRM | Paulo + Comercial | Crítica |
| Segurança LGPD | Permissões, backups, regras de visualização | Paulo / Bruno | Crítica |
| Infraestrutura | Servidores, integrações, e-mails corporativos | Paulo | Média |

CAMPOS OBRIGATÓRIOS QUE SERÃO CRIADOS NO BITRIX24

| Grupo | Campos obrigatórios | Origem |
| --- | --- | --- |
| Identificação | Nome, E-mail, Telefone, Cargo, CNPJ, CNES, Cidade, Estado | CRM |
| Estabelecimento | Segmento, Porte, Situação CNES | Protheus / CRM |
| Linha de Interesse | Subgrupo Protheus, Produto, Aplicação Clínica | CRM |
| SPIN | Dor, Implicação, Necessidade | Comercial |
| Decisor | Engenharia Clínica, Compras, Admin, Médico | CRM |
| Status / Temperatura | MQL, SQL, Oportunidade, Proposta, Negociação, Fechado | CRM |
| Motivo da Perda | Lista padronizada da Norma | CRM |
| Origem / Fonte | Orgânico, Pago, WhatsApp, Representante | CRM |

RESPONSABILIDADES CHAVE

| Papel / Área | Responsável | Principais Funções (Revisadas e Claras) |
| --- | --- | --- |
| Direção / Marketing / SGQI | Gisele | • Define diretrizes estratégicas de Marketing, Comercial e SGQI. • Valida posicionamento técnico, conteúdo e comunicação digital. • Coordena implantação das normas, funis do CRM e governança do processo. • Aprova campanhas, fluxos e decisões de integração CRM ↔ Protheus. |
| Inteligência de Marketing & Implantação Bitrix24 | Bruno | • Estruturação do Bitrix24 (campos, funis, automações, workflows). • Integração com sites, formulários, WhatsApp API, campanhas. • Configuração de pipelines LDR/BDR/SDR/Comercial/AT/NPS. • Relatórios, dashboards, indicadores (conversão, origem, ROI). • Apoio SEO, anúncios, campanhas pagas e mensuração. |
| TI / Protheus / Administração Técnica do CRM | Paulo | • Administração Master do Bitrix24 (junto com Bruno). • Integração CRM ↔ Protheus (SA1, SCJ, SCK, SC5, SC6, SB1, tabelas de preço). • Exportar bases: clientes, CNES, contatos, histórico e tabelas. • Configurar DNS, SPF, DKIM, DMARC, servidores e segurança (LGPD). • Manter estrutura técnica dos sites, WhatsApp API e automações. |
| Design Digital / Conteúdo | Audrey | • Evoluir do design gráfico para design digital (UX/UI). • Criar e padronizar artes, landing pages, catálogos, formulários. • Produzir materiais técnicos alinhados à Norma e às campanhas. • Assegurar responsividade e padrão visual em todas as plataformas. |
| Operação Comercial / CRM (LDR/SDR/Comercial) | Fabiula | • Receber, validar e qualificar leads no CRM conforme Norma. • Aplicar fluxo LDR/SDR/Comercial (cadência, registros, atualização). • Abrir oportunidades, gerar propostas e registrar no Protheus. • Realizar follow-up e nutrir oportunidades abertas. • Fornecer feedback contínuo ao Marketing sobre qualidade dos leads. |
| Supervisão Geral da Operação | Rhudy | • Acompanhar integração Marketing ↔ CRM ↔ Vendas ↔ AT. • Suportar implantação dos funis e do processo integrado. • Monitorar resultados, prazos e cumprimento dos fluxos. |
| Assistência Técnica / Instalação / NPS | Zeni | • Receber oportunidades fechadas via CRM/Protheus. • Realizar pré-instalação, instalação, treinamentos e entrega técnica. • Registrar termos, fotos, OS, evidências e rastreabilidade. • Aplicar NPS D+30 e devolver feedback ao Marketing e Comercial. |

ESTRUTURA DOS FUNIS + REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO + PRAZOS

| Nº | FUNIL | CLASSIFICAÇÃO | TOPO / MEIO / FUNDO | OBJETIVO DO FUNIL | REGRAS DE ENTRADA | REGRAS SAÍDA - PASSAGEM PARA O PRÓXIMO FUNIL | RESPONSÁVEIS | PRAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funil Inbound (Marketing) | Geração de Demanda | TOPO (Atração) | Atrair interessados (Levantadas de mão) | Lead vindo de Site, WhatsApp, QR Code, Eventos e Formulários | Lead com dados mínimos (Nome, Email/Tel, Link) → Vai para o SDR | Marketing |  |
| 2 | Funil de Inteligência (LDR) | Inteligência Comercial | PRÉ-FUNIL (Preparação) | Gerar listas ricas para o BDR | Definição do ICP (Hospitais, Clínicas) via CNES, LinkedIn, Feiras | Lista validada com contatos de decisores e CNPJ ativo → Vai para o BDR | Marketing (LDR) | 3 dias |
| 3 | Funil BDR (Outbound) | Pré-venda (Ativo) | MEIO (Prospecção) | Quebra-gelo, despertar interesse e qualificar | Receber lista do Funil 2 (LDR) ou prospecção própria | Conexão feita + Interesse despertado + SPIN aplicado + Agendamento aceito → Vai para o Closer (Gera SQL) | Comercial (BDR) | 3 dias |
| 4 | Funil SDR (Inbound) | Pré-venda (Receptivo) | MEIO (Qualificação) | Atender rápido, aplicar filtro SPIN e agendar | Centralização de demanda: Leads do Funil 1 (MKT), Fone Receptivo, WhatsApp, Indicações, Parceiros e Clientes (Novas demandas). | 1. Venda: SPIN aplicado + Dor latente + Agendamento aceito → Vai para o Closer (Gera SQL) 2. Suporte/Outros: Direcionar para área correta. | Comercial (SDR) | 3 dias |
| 5 | Funil Closer (Vendas) | Venda | FUNDO (Proposta e Fechamento) | Conversão Comercial: Aprofundar o SPIN (Implicação e Solução), apresentar proposta de valor, negociar condições e formalizar o pedido. | SQL Validado: Lead vindo do BDR ou SDR com agendamento confirmado e interesse/dor validada. | Negociação deferida + Aceite formal da proposta + Pedido de Venda lançado no ERP (Protheus). | Comercial (Closer) | 2 dias |
| 6 | Funil Backoffice (Assistente) | Administrativo / Suporte | FUNDO (Formalização) | Processamento e Validação: Transformar o "Sim" do cliente em um pedido faturável e validado tecnicamente. | 1. Venda Interna: Aceite assinado vindo do Closer 2. Venda Passiva: Pedido enviado pronto por Representante/Distribuidor | Pedido Aprovado: Lançamento no Protheus concluído + Medidas técnicas validadas (com Engenharia/Cliente) | Comercial (Assistente) | 3 dias |
| 7 | Funil Instalação / AT | Pós-venda | ENTREGA (Implementação do dispositivo) | Realizar instalação, termo técnico, evidências e rastreabilidade | Pedido aprovado + OS emitida | Termo assinado + instalação concluída → enviar ao funil de NPS | Assistência Técnica (Zeni) | 5 dias |
| 8 | Funil CS (Pós venda) | Sucesso do Cliente | RETENÇÃO/EXPANSÃO | Medir índice de indicação e gerar novas oportunidades | Instalação concluída | Aplicar NPS + gap de 30 dias → nova necessidade identificada → Volta para Closer ou SDR | Comercial + AT MKT (nutrição automática) TI (dashboards) | 3 dias |

ETAPAS E AÇÕES DETALHADAS (COM RESPONSÁVEIS, PRAZOS E ENTREGÁVEIS)

| Nº | Macro etapa / Fase | Ações Detalhadas | Responsáveis Principais | Áreas Envolvidas | Entregáveis | Prazo Macro | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIAGNÓSTICO E ESTRUTURAÇÃO INICIAL | - Levantar acessos de sites, redes, host, analytics e WhatsApp. - Diagnóstico SEO técnico (Salk, Mendel, Manager, Dayho). - Diagnóstico de redes sociais (engajamento, posicionamento, público). - Mapear fluxo atual de leads (formulários, WhatsApp, representantes). - Validar padronização visual e institucional. - Padronizar identidade visual, descrições técnicas e hashtags institucionais. - Mapear necessidades de atualização do designer digital (UX/UI, responsividade, LP, formulários, CTAs). - Criar kit visual padronizado. - Identificar adequações obrigatórias de LGPD para CRM e formulários. - Mapear infraestrutura TI para CRM (domínios, DNS, e-mails, servidores). | - Gisele (DIR / MKT / SGQI) - Bruno (Inteligência MKT, consultor Bitrix24) - Audrey (Design) - Paulo (TI) | MKT / TI / Comercial / SGQI | Relatório de diagnóstico + recomendações + kit visual | 25 nov – 10 dez/2025 | Alta |
| 2 | CONFIGURAÇÃO DA PLATAFORMA CRM / AUTOMAÇÃO E FLUXO INICIAL | - Auditoria visual de LPs, CTAs e formulários (UX/UI). - Criar/Configurar Bitrix24: pipelines, entidades, permissões, papéis, automações iniciais. - Criar campos obrigatórios conforme Norma (incluindo CNES, CNPJ, Segmento, SPIN, Decisor, Aplicação Clínica etc.). - Criar pipelines para Marketing (LDR), SDR/BDR e Closer. - Configurar papéis Admin: Paulo (TI) e Bruno (CRM). - Integrar formulários dos sites ao Bitrix24 via API / Webhook. - Integrar WhatsApp Business API ao Bitrix24. - Integrar e-mails (SMTP) e domínio no Bitrix24. - Mapear banco Protheus para futura integração (clientes, contatos, propostas). - Simular jornada completa: entrada → qualificação → negociação → venda → pós-venda. - Treinar equipe comercial e representantes (uso básico do CRM). - Criar manual interno de uso (versão 1). | - Gisele (coordenação e validação) - Bruno (configuração Plataforma CRM) - Audrey (layout / formulários) - Fabiula (CRM / teste de recebimento) - Paulo (TI) | TI / MKT / Comercial / SGQI | Plataforma CRM funcional + formulário conectado + fluxos iniciais configurados | 10 dez – 06 jan/2026 | Crítica |
| 3 | AJUSTES DE SEO E PRESENÇA DIGITAL | - Corrigir estrutura e desempenho dos sites. - Ajustar velocidade, responsividade e erros técnicos dos sites. - Revisar páginas de produtos Mendel, Salk e Manager (conteúdo técnico + CTA). - Inserir CTAs padronizados (“Solicitar Avaliação Técnica”, “Solicitar Proposta Técnica”). - Implementar Google Search Console, Tag Manager, Meta Pixel, LinkedIn Insight Tag. - Criar páginas por linha de produto (LPs estruturadas). - Revisar imagens de produtos (qualidade, consistência, padronização). - Ações de Compliance regulatório ANVISA/INMETRO nos textos institucionais. - Criar Dashboard básico de tráfego (GSC + GA4). | - Gisele (validação técnica / regulatória) - Bruno (SEO / monitoramento) - Audrey (ajustes visuais / conteúdo) - Paulo (TI) | TI / SGQI | - Sites otimizados e páginas indexadas no Google. - CTAs funcionais + relatório comparativo. | 10 jan – 30 jan/2026 | Alta |
| 4 | RELATÓRIO FINAL 2025 E PLANO DE EXPANSÃO 2026 | - Consolidar diagnóstico CRM + SEO + redes + fluxo comercial. - Identificar gargalos e prioridades para 2026. - Criar calendário macro trimestral 2026 (Campanhas, Conteúdos, Ações). - Incluir plano técnico de integração Protheus ↔ CRM. - Criar proposta de expansão (Google Ads, LPs, nutrição, materiais técnicos). | - Gisele (DIR / SGQI / MKT) - Bruno (Inteligência / análises) - Fabiula (CRM / retorno comercial) - Rhudy (Supervisão geral) - Audrey (design digital) | DIR / CRM / SGQI | - Relatório de encerramento 2025 + plano estratégico 2026. | 10 dez – 06 jan/2026 | Média |
| 5 | INTEGRAÇÃO E AUTOMAÇÃO (FASE 2) | - Definir arquitetura de dados Protheus ↔ Bitrix (campos, tabelas, chaves). - Criar rotina de importação automática (clientes, contatos, notas de venda). - Criar rotina de exportação (oportunidades → Protheus → propostas/pedidos). - Criar automações de nutrição (cadência técnica + follow-up). - Criar automações WhatsApp (mensagens padrão por etapa). - Criar cadências de e-mail (técnico / institucional / pós-instalação). - Instalar dashboards avançados (Power BI ou Bitrix nativo). - Revisar papéis LDR/BDR/SDR/Comercial com base na Norma. - Criar manual interno v2. | - Bruno (configurações e fluxos) - Fabiula (teste CRM / comercial) - Gisele (validação SGQI / governança) - Audrey (design digital) - Rhudy (suporte operacional) - Paulo (TI) | TI / CRM / MKT | - Integração plataforma ↔ Protheus funcional + fluxos de nutrição operantes. | fev – mai/2026 | Crítica |
| 6 | CAMPANHAS E EXPANSÃO DIGITAL (FASE 3) | - Atualizar designer para UX/UI e design digital (treinamento obrigatório). - Criar templates padronizados para anúncios e LPs. - Iniciar campanhas Google Ads e LinkedIn Ads segmentadas por região e especialidade. - Criar landing pages para cada linha (Kratus, Etrus, Kronus, Ostus etc.). - Criar biblioteca digital de materiais (catálogos, fotos, vídeos técnicos). - Publicar cases técnicos (engenharia clínica / médicos). - Criar indicadores trimestrais (origem de lead, conversão, ROI). - Iniciar campanha contínua de retenção (pós-venda + NPS). | - Bruno (inteligência e mídia paga) - Audrey (design digital) - Fabiula (comercial / feedback clientes) - Gisele (validação final / relatórios) - Paulo (TI) | DIR / MKT / Comercial / TI | Campanhas ativas + LPs + biblioteca digital + relatórios trimestrais | fev – mai/2026 | Alta |

INDICADORES (revisão no decorrer)

| Indicador | Meta | Ferramenta |
| --- | --- | --- |
| Plataforma CRM ativa e integrada ao Protheus | até mar/2026 | CRM + Protheus |
| Leads qualificados (MQL/SQL) gerados/mês | ≥ 50 | CRM / automação |
| Conversão de leads → propostas | ≥ 25 % | CRM / Protheus |
| Engajamento redes sociais | + 30 % vs. out/25 | Meta Business / LinkedIn / outros |
| Tempo médio de resposta ao lead | ≤ 72 h | CRM / automação |
| ROI médio de campanhas | ≥ 3 : 1 | Power BI / relatórios do CRM |